| АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫСЯЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 27.12.2016 |  | № | 111 |  |
| хутор Тысячный |  |  |  |  |  |

Об утверждении Программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры Тысячного сельского

поселения Гулькевичского района на 2016-2020 годы

и на период до 2028 года

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации                             от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», уставом Тысячного сельского поселения Гулькевичского района, постановляю:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района на 2016-2020 годы и на период до 2028 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «В 24 часа» и разместить на официальном сайте Тысячного сельского поселения Гулькевичского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Тысячного сельского поселения

Гулькевичского района                                                                  К.И. Колесников

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Тысячного сельского поселения Гулькевичского района от _____________________ № _______

«Об утверждении Программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры Тысячного сельского

поселения Гулькевичского района на 2016-2020 годы

и на период до 2028 года»

| Проект подготовлен и внесен: Специалист 1 категории администрации Тысячного сельского поселения Гулькевичского района | Н.А. Киричко |
| --- | --- |
| Проект согласован: Специалист 1 категории администрации Тысячного сельского поселения Гулькевичского района | Е.В. Сидоренко |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Тысячного сельского поселения Гулькевичского района от 27.12.2016 № 111 |
| --- | --- |

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района на 2016-2020 годы и на период до 2028 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Паспорт программы

2. Задачи совершенствования и развития транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района

3. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района

3.1. Анализ социально экономического развития Тысячного сельского поселения Гулькевичского района

3.1.1. Краткая характеристика Тысячного сельского поселения Гулькевичского района

3.1.2. Климат

3.1.3. Демографическая ситуация и анализ численности населения

3.2. Характеристика транспортной инфраструктуры

3.2.1. Внешний транспорт

3.2.2. Общественный транспорт

3.2.3. Улично-дорожная сеть

4. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Тысячного сельского поселения Гулькевичского района

4.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Тысячного сельского поселения Гулькевичского района

4.2. Перспектива развития территории Тысячного сельского поселения Гулькевичского района

4.3. Прогноз транспортного спроса населения (с учетом изменения численности населения)

5. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района

5.1. Оптимизация улично-дорожной сети

5.2. Внешний транспорт

5.3. Объекты транспортного обслуживания

5.4. Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта

5.5. Создание системы пешеходных улиц и велосипедных дорожек

5.6. Перечень и количественные значения целевых показателей развития транспортной инфраструктуры

6. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

6.1. Оценка эффективности Программы

7. Управление программой

7.1. Ответственные за реализацию Программы

7.2. План-график работ по реализации Программы

7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

7.4. Порядок корректировки Программы

7. Управление программой

7.1. Ответственные за реализацию Программы

7.2. План-график работ по реализации Программы

7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

7.4. Порядок корректировки Программы

1. Паспорт программы

Паспорт

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района Краснодарская края

| Наименование Программы | программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселение Гулькевичского района Краснодарского края на период 2016-2020 годы с перспективой до 2028 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; Генеральный план Тысячного сельского поселения Гулькевичского района на период до 2028 года |
| Заказчик Программы | администрация Тысячного сельского поселения Гулькевичского района Краснодарского края юридический адрес: 352184, Краснодарский край, Гулькевичский район, х. Тысячный, ул. 30 лет Победы, д. 3 фактический адрес: 352184, Краснодарский край, Гулькевичский район, х. Тысячный, ул. Красная, д. 12 |
| Разработчик Программы | общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» юридический и почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 |
| Цель Программы | развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. |
| Задачи Программы | 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям. 2. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения. 3. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; 4. Увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей. 5. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | объекты местного значения на уровне сельского поселения: автомобильные дороги: строительство автомобильных дорог местного значения, предназначенных для обеспечения связи населенных пунктов поселения с такими объектами, как взлетно-посадочная полоса, молочно-товарные фермы, птицеводческая ферма, кладбища, водонапорная башня, канализационные очистные сооружения, склады и т.п. Эти дороги отнесены к IV и V категориям, имеют капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие; их общая протяженность составляет 7,9 км; реконструкция автомобильной дороги местного значения, являющейся подъездом к Молочно-товарной ферме № 2 по нормам IV категории, с устройством дорожной одежды капитального типа; протяженность реконструируемого участка составляет 0,9 км; улично-дорожная сеть х. Тысячный: реконструкция главных улиц, общей протяженностью 1,5 км; реконструкция улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 2,1 км; строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 13,2 км; строительство и реконструкция проездов, общей протяженностью 3,8 км; улично-дорожная сеть х. Воздвиженский: строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 1,1 км; строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 3,7 км; строительство проездов, общей протяженностью 0,3 км; улично-дорожная сеть х. Братский: строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 1,4 км; объекты транспортного обслуживания х. Тысячный: строительство 2-ух СТО, мощностью 5 постов, в восточной части хутора; х. Воздвиженский, х. Братский: в связи с близким расположением населенных пунктов Тысячного сельского поселения Гулькевичского района друг относительно друга, обслуживание транспорта населения хуторов предлагается осуществлять в объектах сервиса х. Тысячный; организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта х. Тысячный -строительство 67 гаражей индивидуального автотранспорта; х. Воздвиженский, х. Братский учитывая индивидуальный характер жилой застройки, хранение личного автотранспорта жителей предусматривается на территории приусадебных участков |
| Сроки и этапы реализации Программы | срок реализации Программы – 2016-2028 годы. этапы осуществления Программы: первый этап – с 2016 года по 2020 год; второй этап – с 2021 года по 2028 год |
| Объемы и источники финансирования | программа финансируется из местного, районного, краевого и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций, предпринимателей, средств граждан. Объемы финансирования определяются в соответствии с предусмотренными мероприятиями |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | улучшение качества покрытия дорог местного значения; увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения; обустройство автомобильных дорог местного значения объектами дорожного сервиса и другими предприятиями, оказывающими услуги участникам движения |
| Важнейшие целевые индикаторы программы | индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут: отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 15 км; доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 35,4 %; доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, 0 единицы на 1 тыс. автотранспортных средств |
| Система контроля за исполнением Программы | собрание представителей администрации Тысячного сельского поселения Гулькевичского района |
| Основные исполнители программы | администрация Гулькевичского района (в рамках своих полномочий); администрация Тысячного сельского поселения Гулькевичского района (в рамках своих полномочий); физические и юридические лица, заинтересованные в реализации мероприятий программы |

2. Задачи совершенствования и развития транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района

Цели программы:

-создание условий для приведения объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Тысячного сельского поселения Гулькевичского района;

-развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

-повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

-повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района.

Основными задачами Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района являются:

-модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

-для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, необходимо решить задачу, связанную с увеличением протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Это позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, улучшить условия движения автотранспорта и снизить уровень аварийности за счет ликвидации грунтовых разрывов, реконструкции участков автомобильных дорог местного значения, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части;

-для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения в области автомобильных дорог необходимо решить задачу, связанную с созданием условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения;

-для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети и транспортной безопасности дорожного хозяйства. Дороги местного значения поселения в направлениях движения пешеходов необходимо оборудовать средствами снижения скоростей, средствами регулировки движения.

Развитая транспортная инфраструктура поможет снизить средний расход топлива автомобильного транспорта, снизит объем потребляемых энергоносителей, снизит долю транспортно-логистических затрат в себестоимости продукции, что приведет к повышению энергоэффективности экономики в целом.

Программа реализуется в период 2016-2028 годы в 2 этапа.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели качества автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

Формирование и реализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения.

Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Тысячного сельского поселения Гулькевичского района, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган – Тысячного сельского поселения Гулькевичского района осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган Тысячного сельского поселения Гулькевичского района имеет право:

-запрашивать и получать от населения и организаций, осуществляющих эксплуатацию транспортной инфраструктуры в границах Тысячного сельского поселения Гулькевичского района, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

-разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района;

-рассматривать жалобы и предложения населения и организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Тысячного сельского поселения Гулькевичского района – осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения или сторонней организации.

Глава Тысячного сельского поселения Гулькевичского района имеет право:

-запрашивать и получать от населения и организаций, осуществляющих эксплуатацию транспортной инфраструктуры в границах Тысячного сельского поселения Гулькевичского района, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

-выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

-рассматривать жалобы и предложения населения и организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры в границах Тысячного сельского поселения Гулькевичского района, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Тысячного сельского поселения Гулькевичского района:

-выступает заказчиком Программы комплексного развития объектов транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района;

-организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития объектов транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района;

-организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Тысячного сельского поселения Гулькевичского района имеет право:

-запрашивать и получать от населения и организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры в границах Тысячного сельского поселения Гулькевичского района, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

-выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

-рассматривать жалобы и предложения населения и организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры в границах Тысячного сельского поселения Гулькевичского района, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района разрабатывается на период с 2016 до 2028 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района:

1 этап – 2016 - 2020 годы;

2 этап – 2021 - 2028 годы.

3. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района

Транспортная инфраструктура – система коммуникаций, внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств. Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. Важная роль принадлежит особенностям географического положения сельского поселения.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Тысячного сельского поселения Гулькевичского района. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики сельского поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования Тысячного сельского поселения Гулькевичского района составляет 34,5 км.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2028 году увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2028 году также увеличится.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах местного значения к 2028 году.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения сельского поселения и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Тысячного сельского поселения Гулькевичского района.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию и обеспечение автодорожных подъездов к населенным пунктам, имеющим перспективы развития, по дорогам с твердым покрытием.

3.1. Анализ социально экономического развития Тысячного сельского поселения Гулькевичского района

3.1.1. Краткая характеристика Тысячного сельского поселения

Гулькевичского района

Общие сведения о Тысячном сельском поселении Гулькевичского района Краснодарского края представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Общие сведения о Тысячном сельском поселении Гулькевичского района

| № п/п | Наименование показателей | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, га | 7665,5 |
| 2 | Население (всего), чел. | 2147 |
| 3 | Темпы развития численности населения 2006-2016 годы, % | рост 0,23 % |
| 4 | Количество населенных пунктов | 3 |

Тысячное сельское поселение Гулькевичского района расположено в южно-восточной части Гулькевичского района Краснодарского края.

На территории Тысячного сельского поселения Гулькевичского района расположено три населенных пункта: хутор Тысячный, хутор Воздвиженский, хутор Братский. В восточной части поселения проходит автомобильная дорога федерального значения Р217 «Кавказ» (Е50).

Территория поселения граничит:

на севере – с Отрадо-Кубанским сельским поселением;

на юге – с сельским поселением Союз Четырех хуторов;

на западе – с Пушкинским сельским поселением;

на востоке – с Новокубанским районом;

на северо-западе – с Соколовским сельским поселением.

Численность население (на 01.01.2016 года) составляет 2147 человек в таблице 3.2 представлена численность в разбивке по населенным пунктам.

Таблица 3.2

Численность населения населенных пунктов Тысячного сельского поселения Гулькевичского района

| Наименование | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| х. Тысячный | 1855 |
| х. Воздвиженский | 257 |
| х. Братский | 35 |
| Итого по поселению: | 2147 |

Административным центром поселения является х. Тысячный. В целом по Тысячному сельскому поселению Гулькевичского района число жителей в поселении сохраняется на том же уровне.

Рисунок 1. Схема расположения населенных пунктов Тысячного сельского поселения Гулькевичского района

3.1.2. Климат

Климат в Гулькевичском районе умеренно-континентальный, отличается весьма неустойчивой зимой, холодной продолжительной весной, сухой и теплой осенью и умеренно жарким летом.

Средняя температура воздуха в июле составляет плюс 24ºС, в январе – минус 3ºС. Абсолютный минимум января – минус 31ºС, июля – плюс 9ºС градусов, абсолютный максимум января – плюс 18ºС, июля плюс 41ºС. Характерны резкие годовые и суточные колебания температуры воздуха. Годовая амплитуда экстремальных температур равна 76,3ºС. Среднегодовая температура воздуха составляет +10,4ºС. Продолжительность безморозного периода: средняя 126 дней, наименьшая 162 дня, наибольшая 234 дня. Район относится к зоне неустойчивого увлажнения. За год выпадает в среднем 587 мм осадков. Толщина снежного покрова 17 см. Основными факторами, обуславливающими климатические особенности района, является влажное влияние Атлантического океана с запада и сухое влияние Азиатского континента с юго-востока. Максимум относительной влажности в январе 84%, в июле – 61%. Преобладающие ветры восточные и северо-восточные.

По строительно-климатическому районированию Гулькевичский район входит в III район.

По агроклиматическому районированию район входит в I агроклиматический район и является благоприятным для земледелия, овощеводства, садоводства и животноводства.

3.1.3. Демографическая ситуация и анализ численности населения

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории, в частности его производственной и социальной сферами.

На начало 2016 г. численность населения Тысячного сельского поселение Гулькевичского района составила 2147 чел. В период 2006-2016 гг. численность населения увеличилась на 0,23%. Абсолютное увеличение численности в 2016 г. к уровню 2006 г. составило 5 человека.

В таблице 3.3 представлено население по возрастным группам на 2015 год.

Таблица 3.3

Население по возрастным группам на 2015 год

| Возрастная группа | Количество человек |
| --- | --- |
| от 0 – 14 лет | 412 |
| от 15 – 19 лет | 150 |
| от 20 – 29 лет | 331 |
| от 30 – 39 лет | 324 |
| от 40 – 49 лет | 314 |
| от 50 – 59 лет | 326 |
| от 60 лет и старше | 288 |

На 2015 год численность мужчин – 1029 человек, женщин – 1116 человек.

Численность работающего населения составляет 656 человек, в том числе по отраслям экономики представлено в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Численность работающего населения по отраслям экономики на 2015 год

| Отрасль экономики | Количество человек |
| --- | --- |
| Бюджетная сфера | 99 |
| Промышленность | - |
| Агропромышленный комплекс и переработка сельхоз продукции /из них фермеров | - |
| Транспорт и связь | - |
| Торговля и сфера обслуживания | 19 |
| Другие отрасли | 498 |
| Численность индивидуальных предпринимателей | 40 |
| Численность безработных | 693 |
| Численность пенсионеров | 424 |
| Число многодетных семей | 18 |

Результаты прогноза численности населения поселения приняты согласно генерального плана Гулькевичского района (таблица 3.5).

Таблица 3.5

Прогноз численности населения Тысячного сельского поселения Гулькевичского района (на конец года)

| Показатель | Единица измерения | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2028 г. |
| Общая численность населения | человек | 2240 |
| в том числе |  |  |
| х. Тысячный | человек | 1900 |
| х. Воздвиженский | человек | 300 |
| х. Братский | человек | 40 |

3.2. Характеристика транспортной инфраструктуры

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры, во многом определяя возможности и темпы социально-экономического развития территории поселения.

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения в Тысячном сельском поселении Гулькевичского района составляет 34,5 км. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории.

Существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения.

Проблемы автодорожного комплекса ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения.

3.2.1. Внешний транспорт

Территория Тысячного сельского поселения Гулькевичского района расположена в южно-восточной части Гулькевичского муниципального района. Поселение включает в себя 3 населенных пункта х. Тысячный (административный центр поселения), х. Воздвиженский и х. Братский. В настоящее время на территории поселения действуют только автомобильный транспорт.

По территории Тысячного сельского поселения Гулькевичского района проходят следующие автомобильные дороги:

в восточной части поселения проходит участок автомобильной дороги федерального значения Р217 «Кавказ» (Е50), III категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, протяженность, в пределах  поселения, составляет порядка 1,9  км;

На территории поселения железнодорожный и водный транспорт отсутствует.

В настоящее время основной проблемой в сфере внешнего транспорта Тысячного сельского поселения Гулькевичского района является не достаточное развитие транспортных связей, как между населенными пунктами поселения, так и транзитной сети автомобильных дорог. Так же на низком уровне развития находится сервис обслуживания подвижного состава жителей сельского поселения и транзитных автомобилей и пассажиров.

3.2.2. Общественный транспорт

Транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

По территории сельского поселения проходит пригородный маршрут:

автобус № 109 «г. Гулькевичи – х. Чаплыгин» (проходит через х. Тысячный по ул. Красной, Советской, Новой, через х. Воздвиженский ул. Кооперативная, через х. Братский ул. Красноармейская).

3.2.3. Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день часть улиц и дорог населенных пунктов Тысячного сельского поселения Гулькевичского района не имеют дорожные одежды капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров).

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Тысячного сельского поселения Гулькевичского района приведены ниже.

Таблица 3.6

Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Тип покрытия | Населенный пункт | Площадь покрытия, м² | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонное | Х. Тысячный | 85000 | 17,0 |
|  |  | х. Воздвиженский | 31500 | 6,0 |
|  |  | х. Братский | 17500 | 2,5 |
| 2 | Неукрепленные каменные материалы | Х. Тысячный | 35000 | 7,0 |
|  |  | х. Воздвиженский | - | - |
|  |  | х. Братский | 10000 | 2,0 |
| 3 | Низшее (грунтовка) | - | - | - |

В настоящее время выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети:

-отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-отсутствие дорожной одеждой капитального типа на некоторых улицах и дорогах;

-отсутствие тротуаров на улицах.

На территории сельского поселения располагаются следующие объекты транспортной инфраструктуры:

-остановочные павильоны общественного транспорта.

На территории х. Тысячный располагается:

-станция технического обслуживания;

-остановочные павильоны общественного транспорта в количестве 1 ед.

На территории х. Воздвиженский располагается 1 остановочный павильон общественного транспорта расположенный в центральной части хутора.

На территории х. Братский располагается 1 остановочный павильон общественного транспорта расположенный в западной части хутора.

4. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов  на территории Тысячного сельского поселения Гулькевичского района

4.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Тысячного сельского поселения Гулькевичского района

Жилищная сфера

Согласно схемы территориального планирования Гулькевичского района на начало 2008 г. показатель жилищной обеспеченности в сельском  поселении составил 25 кв. м на человека.

Генеральным планом Тысячного сельского поселения Гулькевичского района предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой индивидуальной застройки во всех населённых пунктах поселения с целью создания комфортной среды жизнедеятельности.

Хутор Тысячный

На территории хутора Тысячный проектом предусмотрено:

-упорядочение существующих жилых кварталов индивидуальной жилой застройки;

-строительство и обновление жилищного фонда – снос ветхих домов и строительство на их месте новых;

-развитие жилой застройки на севере населенного пункта вдоль улицы Северная, на юге формирование жилых кварталов вдоль улицы Степная, на востоке населенного пункта восточнее улицы Кубанской;

-создание резервных территорий перспективной жилой застройки (за расчётный срок) на юге населенного пункта.

На территориях, подлежащих освоению, предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Хутор Воздвиженский

На территории хутора Воздвиженский проектом предусмотрено:

-упорядочение существующих жилых кварталов индивидуальной жилой застройки;

-строительство и обновление жилищного фонда – снос ветхих домов и строительство на их месте новых;

На территориях, подлежащих освоению, предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Хутор Братский

Территория хутора Братский не предполагает градостроительного развития. Проектом предлагается упорядочение индивидуальной жилой застройки, с возможным уплотнением.

х. Тысячный

Основными решениями генерального плана населенного пункта в жилищной сфере являются:

-снос ветхого и аварийного жилищного фонда;

-упорядочение существующей территории жилой застройки с увеличением площади территорий индивидуальной жилой застройки до 131,8 га, увеличением территорий малоэтажной жилой застройки до 7,1 га;

-выделение 9,9 га под перспективное индивидуальное жилищное строительство;

-плотность населения в границах жилых зон не менее 15 чел./га.

х. Воздвиженский

Основными решениями генерального плана населенного пункта в жилищной сфере являются:

-снос ветхого и аварийного жилищного фонда;

-упорядочение существующий территории жилой застройки с сокращением площади территорий индивидуальной жилой застройки до 51,8 га;

-плотность населения в границах жилых зон не менее 15 чел./га.

х. Братский

Основными решениями генерального плана населенного пункта в жилищной сфере являются:

-снос ветхого и аварийного жилищного фонда;

-упорядочение существующий территории жилой застройки с увеличением площади территорий индивидуальной жилой застройки до 23,3 га;

-плотность населения в границах жилых зон не менее 15 чел./га.

Производственная сфера

Генеральным планом Тысячного сельского поселения Гулькевичского района предусмотрены мероприятия по обеспечению устойчивого экономического развития поселения и обеспечению рабочими местами экономически активного населения. Так же определены мероприятия направленные на развитие производственной деятельности и поддержку бизнеса во всех населённых пунктах поселения.

Хутор Тысячный

Наряду с развитием селитебной и общественно-деловой застройки формируется зона промышленных и коммунально-складских территорий в западной части села. В целом проектные решения по производственным и коммунально-складским территориям сводятся к упорядочению уже сложившейся структуры этих территорий. На данный момент промышленные объекты представлены территориями: ООО Конный завод «Самоволов», строительный двор, центральные ремонтные мастерские, склады-холодильники, кормоцех, механизированный ток. Предлагается перенос авто-гаража ООО «Агрофирма «Тысячный» северо-западнее, на территорию недействующего полевого стана, с учётом санитарно-защитной зоны до жилья.

Хутор Воздвиженский

На хуторе Воздвиженский проектом не предлагается развитие производственных территорий.

Хутор Братский

На хуторе Братский проектом не предлагается развитие производственных территорий.

Тысячное сельское поселение

На территории сельского поселения, севернее хутора Тысячный генеральным планом сохраняется Молочно-товарная ферма №1, западнее хутора Тысячный сохраняется взлетно-посадочная полоса для сельскохозяйственных нужд, территорию недействующей свинотоварной фермы предлагается реконструировать в складскую территорию, так же проектом сохраняется птицеферма расположенная восточнее населенного пункта. Юго-западнее хутора Тысячный предлагается размещение молочного завода, упорядочение территории молочно-товарной фермы №3 с учётом санитарно-защитной зоны до жилья – 300 метров. Восточнее хутора Воздвиженский сохраняется молочно-товарная ферма №2. Севернее хутора Братский сохраняется территория ЛПХ. Так же генеральным планом предлагается резервирование территорий под развитие зоны производственного и животноводческого назначения за расчетный срок юго-западнее хутора Тысячный.

4.2. Перспектива развития территории Тысячного сельского поселения Гулькевичского района

Перспектива развития территории Тысячного сельского поселения Гулькевичского района рассматривается до 2028 года.

Документами территориального планирования муниципального образования являются проект генерального плана Тысячного сельского поселения Гулькевичского района – Положения о территориальном планировании, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

-обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

-формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

-сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

-развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

-оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

4.3. Прогноз транспортного спроса населения (с учетом

изменения численности населения)

С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. Мобильность товаров, подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении во многом определяется:

-уровнем развития общества;

-социальной структурой;

-укладом жизни;

-характером расселения по территории поселения;

-свободным временем и реальными доходами населения;

-культурно-бытовыми потребностями;

-концентрацией мест жительства и мест работы;

-ростом поселения и др.

Передвижения человека могут быть пешеходными и транспортными (на индивидуальном или общественном транспорте). В случае сочетания нескольких способов передвижений или видов транспорта, их называют сложными или комбинированными. Любые передвижения осуществляются в соответствии с определенной целью: трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные.

Трудовые − поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые.

Учебные − поездки учащихся, студентов в учебные заведения и обратно.

Культурно-бытовые − поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

Служебные − поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей.

Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.

Таблица 4.1

Прогноз транспортного спроса

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | объем грузоперевозок | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.2 | объем пассажироперевозок | чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта (объем грузоперевозок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | воздушный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | водный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | железнодорожный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | автотранспорт | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.Прогноз развития дорожной сети поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | протяженность основных улиц | км | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 36,3 | 38,1 | 39,8 |
| 4.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | индивидуальный автотранспорт | авт. на 1000 чел | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 215 |
| 4.2 | общественный транспорт | авт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.Прогноз показателей безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровья населения

Количество автомобильного транспорта в последние десятилетия быстро растет. Прогнозы на 2028 год для Тысячного сельского поселения Гулькевичского района предполагают дальнейший рост пассажирского и грузового транспорта. Транспорт воздействует на окружающую среду, загрязняя атмосферу, изменяя климат, увеличивая бытовой шум. В связи с этим растет беспокойство по поводу воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. Возникающий риск для здоровья требует все более срочных действий для снижения негативного воздействия и связанного с ним риска. Включение вопросов защиты окружающей среды и охраны здоровья в политику для транспорта совершенно необходимо для обеспечения устойчивости развития и снижения заболеваемости.

Чтобы оценить важность проблемы, рассмотрим ряд факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух черного дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к множеству вредных проявления для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. В Тысячном сельском поселении Гулькевичского района транспорт (автомобильный, железнодорожный) служит самым главным источником бытового шума. Приблизительно 10 % населения подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ.

Связанная с транспортом двигательная активность. Исследования европейских учёных показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечнососудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Психологическое и социальное воздействие. Психологическое и социальное воздействие транспорта часто не учитывают или недооценивают, несмотря на то, что оно может влиять на поведение при передвижении. Например, страх перед опасностью в связи с угрозой жизни, которую создает интенсивное движение транспорта, привел к тому, что все большее число родителей отвозит своих детей в школу на автомобиле. Одни лишь психологические и социальные механизмы, которые включаются ожидаемым воздействием транспорта, могут приводить к заболеваниям. Каждое заболевание может повлечь за собой изменение ментального и социального статуса человека или действовать на группу людей. То есть психологическое состояние и социальное положение могут непосредственно влиять на воздействие на человека факторов стресса в окружающей среде.

Альтернативным решением проблемы может стать снижение привлекательности автомобиля. Автомобиль должен использоваться гораздо реже, не повседневно, т.е. когда автомобиль используется только для того, чтобы ездить на дачу и на закупки в магазины в выходные. Нет необходимости ездить на машине на работу. Чтобы это было так, необходимо одновременно повышать привлекательность общественного транспорта и снижать привлекательность автомобильного движения по поселению. Это делается практически во всех населенных пунктах Европы. Кроме того, необходимо расширять использование альтернативных способов передвижения, к каким относятся пешеходное и велосипедное.

5. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, ликвидации грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части, реконструкции искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках, повышения безопасности движения, увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами, муниципальными образованиями, дорогами регионального и федерального значения.

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Доля средств на реализацию планируемых мероприятий по обеспечению безопасности дорог общего пользования Тысячного сельского поселения Гулькевичского района составит около 5 % от общей суммы капитальных вложений, предусмотренных настоящей Программой.

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей предусмотрено обустройство автомобильных дорог местного значения объектами дорожного сервиса и другими предприятиями, оказывающими услуги участникам движения.

Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам федерального значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основой эффективной реализации мероприятий подпрограммы является точность и своевременность информационного обеспечения всех ее участников. Основными задачами мероприятия по информационному обеспечению являются:

создание и поддержание единого информационного пространства в целях надежного управления дорожным хозяйством и эффективного контроля за деятельностью дорожных организаций и предприятий, привлеченных к выполнению мероприятий подпрограммы, а также повышения качества обслуживания пользователей дорог;

обеспечение дорожных организаций необходимой информацией по реализации мероприятий подпрограммы;

информирование населения о ходе выполнения подпрограммы и ее итогах, а также разъяснение ее целей и задач.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения должны стать:

расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

резервирование земельных участков для новых автодорог и транспортных развязок;

строительство улично-дорожной сети на территории районов нового жилищного строительства;

упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

строительство новых главных и основных автодорог;

строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в поселении.

Развитие транспорта на территории сельского поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

При планировании развития транспортной системы сельского поселения необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы района и региона в целом. Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления сельского поселения. Данные Программой предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Гулькевичского района и органов государственной власти Краснодарского края по развитию транспортной инфраструктуры.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-р.

Мероприятиями в части развития транспортного комплекса сельского поселения должны стать:

-проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения – 2016-2018 гг.;

-инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства – 2016-2017 гг.;

-разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в населённых пунктах сельского поселения на основе решений настоящего Программы – 2016-2017 гг.;

-утверждение перечня автодорог местного значения в соответствии с классификацией автодорог – 2016-2018 гг.;

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий – 2016-2018 гг.;

-размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов – 2016-2018 гг.;

-реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия на улицах населённых пунктов – 2016-2028 гг.;

-комплексное строительство дорог и тротуаров – 2016-2028 гг.;

-организация поперечных профилей всех улиц населённых пунктов с водоотводом – 2016-2018 гг.;

-оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта – 2016-2020 гг.;

-создание инфраструктуры автосервиса – 2016-2020 гг.

5.1. Оптимизация улично-дорожной сети

В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения проектом Программы предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

Программой даются предложения по формированию сети магистральной улично-дорожной сети в соответствие с нормативами.

В соответствии с п. 6.17 и п. 6.18 СНиП 2.07.01-89* введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

х. Тысячный:

-главные дороги;

-улицы в жилой застройке основные;

-улицы в жилой застройке второстепенные;

-проезды.

х. Воздвиженский:

-улицы в жилой застройке основные;

-улицы в жилой застройке второстепенные;

-проезды.

х. Братский:

-улицы в жилой застройке второстепенные.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция уже существующих улиц и дорог. В соответствии с требованиями табл. 8 и 9 СНиП 2.07.01-89* ширина проезжей части магистральных улиц общегородского и районного значения принята  8 и 7 м соответственно, улиц и дорого местного значения – 6 м, улиц в жилой застройке и проездов – 6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже.

Генеральным планом Тысячного сельского поселения Гулькевичского района предлагается:

х. Тысячный

-реконструкция главных улиц, общей протяженностью 1,5 км;

-реконструкция улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 2,1 км;

-строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 13,2 км;

-строительство и реконструкция проездов, общей протяженностью 3,8 км.

х. Воздвиженский

-строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 1,1 км;

-строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 3,7 км;

-строительство проездов, общей протяженностью 0,3 км.

х. Братский

-строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 1,4 км.

5.2. Внешний транспорт

Для развития транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

-строительство автомобильных дорог местного значения, предназначенных для обеспечения связи населенных пунктов поселения с такими объектами, как взлетно-посадочная полоса, молочно-товарные фермы, птицеводческая ферма, кладбища, водонапорная башня, канализационные очистные сооружения, склады и т.п. Эти дороги отнесены к IV и V категориям, имеют капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие; их общая протяженность составляет 7,9 км;

-реконструкция автомобильной дороги местного значения, являющейся подъездом к Молочно-товарной ферме № 2 по нормам IV категории, с устройством дорожной одежды капитального типа; протяженность реконструируемого участка составляет 0,9 км.

5.3. Объекты транспортного обслуживания

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Тысячном сельском поселении Гулькевичского района определена исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок (2028 г.) и проектной численности жителей. Расчетный уровень автомобилизации согласно п. 6.3 СНиП 2.07.01-89* принят равным 250 автомобилям на 1000 человек. При этом расчетное количество автомобилей равно: х. Тысячный составит 475 единиц, х. Воздвиженский – 75 единиц и х. Братский – 10 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и гаражами обозначены в СНиП 2.07.01-89*:

-согласно п. 6.41 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

-согласно п. 6.40 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

-согласно п. 6.33 должна быть 90% обеспеченность населения гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Для обеспечения автотранспорта объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

х. Тысячный

-строительство 2-ух СТО, мощностью 5 постов, в восточной части хутора.

х. Воздвиженский, х. Братский

В связи с близким расположением населенных пунктов Тысячного сельского поселения Гулькевичского района друг относительно друга, обслуживание транспорта населения хуторов предлагается осуществлять в объектах сервиса х. Тысячный.

5.4. Организация мест стоянки и долговременного

хранения транспорта

В соответствии с нормативными требованиями и  расчетной обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями (215 автомобилей на 1000 жителей), учитывая планируемую численность населения, размещаемого в малоэтажной жилой застройке (2240 человек), для обеспечения населения местами для постоянного хранения личного автотранспорта в количестве 482 машино-мест, генеральным планом предлагаются:

х. Тысячный

-строительство 67 гаражей индивидуального автотранспорта.

х. Воздвиженский, х. Братский

Учитывая индивидуальный характер жилой застройки, хранение личного автотранспорта жителей предусматривается на территории приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

1. Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период).

2. Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период).

3. Организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения (первая очередь - расчётный срок)

5.5. Создание системы пешеходных улиц

и велосипедных дорожек

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории населённых пунктов Программой предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой поселения предусматривается создание без барьерной среды для мало мобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию без барьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспектива);

2. Устройство велодорожек в поперечном профиле магистральных улиц (расчётный срок – перспектива);

3. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период).

5.6. Перечень и количественные значения целевых показателей развития транспортной инфраструктуры

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

-стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса сельского поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

-переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные целевые программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Тысячного сельского поселения Гулькевичского района;

-мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

-экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

-правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, краевого и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, краевых и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

-организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

-регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.

Финансирование Программы предусматривается за счет:

-средств федерального бюджета (в том числе иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района Российской Федерации в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2007 г. № 917 «Об утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Российской Федерации»;

-трансфертов, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы развития инновационных кластеров, которые реализуются на территории Тысячного сельского поселения Гулькевичского района, а также мероприятий других федеральных программ, в случае, если они реализуются на территории Тысячного сельского поселения Гулькевичского района;

-средств краевого бюджета Краснодарского края (в том числе в виде краевой субсидий на реализацию мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района;

-средств муниципального бюджета;

-собственных источников финансирования участников Программы (исполнителей мероприятий и проектов);

-других внебюджетных источников финансирования.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

-отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, км;

-доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, %;

-доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств.

Таблица 5.1

Целевые показатели, используемые для оценки результативности и эффективности Программы

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | км | - | 0,91 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 12,5 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 42 | 39,4 | 38 | 36,7 | 35,4 | 34,1 | 32,8 | 31,5 | 30,2 | 28,9 | 15,9 |
| Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок (2028 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 2147 | 2240 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 4,3 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта по территории поселения |  |  |  |
|  | -автобус | км | 14 | 14 |
| 2.2 | Протяженность автомобильных дорог | км | 34,5 | 58,2 |
| 2.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия | км | 25,5 | 41,3 |
| 2.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 180 | 215 |
| 2.3 | Автодорожный мост | ед. | - | - |
| 2.4 | Железнодорожный мост | ед. | - | - |
| 2.5 | Автозаправочные станции | ед. | - | - |
| 2.6 | Автомойки | ед. | - | - |
| 2.7 | Вертолетные площадки | ед. | 1 | 1 |
| 2.8 | Станции технического обслуживания | ед. | 1 | 2 |
| 2.9 | Стационарные посты ГИБДД | ед. | - | - |
| 2.10 | Остановочные павильоны общественного транспорта | ед. | 3 | 3 |
| 2.11 | Железнодорожный вокзал | ед. | - | - |

6. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих

достижение целевых показателей

Общая программа инвестиционных проектов включает:

-программу инвестиционных проектов в оптимизации улично-дорожной сети;

-программу инвестиционных проектов во внешнем транспорте;

-программу инвестиционных проектов в объектах транспортного обслуживания;

-программу инвестиционных проектов в организации мест стоянок и долговременного хранения транспорта;

-программу инвестиционных проектов в создании системы пешеходных улиц и велосипедных дорожек.

Общая программа инвестиционных проектов Тысячного сельского поселения Гулькевичского района до 2028 года (тыс. руб.) представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Объем финансирования, млн. руб. | Источник финансирования | Сроки реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога местного значения IV и V категории | Протяженность – 7,9 км | Разработка проектной документации | 8,16 | Бюджет | До 2028 года |
|  |  |  | Строительство | 169,85 |  |  |
| 2 | Автомобильная дорога местного значения IV категории (подъезд) | Протяженность – 0,9 км | Разработка проектной документации | 0,93 | Бюджет | До 2028 года |
|  |  |  | Реконструкция | 19,35 |  |  |
| х. Тысячный |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Главные улицы | Протяженность – 1,5 км | Разработка проектной документации | 2,32 | Бюджет | До 2020 года |
|  |  |  | Реконструкция | 38,7 |  |  |
| 4 | Основные улицы в жилой застройке | Протяженность – 2,1 км | Разработка проектной документации | 2,17 | Бюджет | До 2020 года |
|  |  |  | Реконструкция | 36,8 |  |  |
| 5 | Второстепенные улицы в жилой застройке | Протяженность – 13,2 км | Разработка проектной документации | 13,63 | Бюджет | До 2028 года |
|  |  |  | Строительство и реконструкция | 227,04 |  |  |
| 6 | Проезды с капитальным типом покрытия | Протяженность – 3,8 км | Разработка проектной документации | 2,45 | Бюджет | До 2028 года |
|  |  |  | Строительство и реконструкция | 40,85 |  |  |
| 7 | Станция технического обслуживания | Количество 2 ед., мощность – 5 постов | Разработка проектной документации | 4,64 | Частные средства | До 2020 года |
|  |  |  | Строительство | 77,4 |  |  |
| 8 | Гаражи индивидуального транспорта | Мощность – 67 машино-мест | Разработка проектной документации | 1,29 | Частные средства | До 2028 года |
|  |  |  | Строительство | 21,61 |  |  |
| х. Воздвиженский |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основные улицы в жилой застройке | Протяженность – 1,1 км | Разработка проектной документации | 1,42 | Бюджет | До 2020 года |
|  |  |  | Строительство и реконструкция | 23,65 |  |  |
| 10 | Второстепенные улицы в жилой застройке | Протяженность – 3,7 км | Разработка проектной документации | 4,77 | Бюджет | До 2028 года |
|  |  |  | Строительство и реконструкция | 79,55 |  |  |
| 11 | Проезды | Протяженность – 0,3 км | Разработка проектной документации | 0,19 | Бюджет | До 2028 года |
|  |  |  | Строительство | 24,73 |  |  |
| х. Братский |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Второстепенные улицы в жилой застройке | Протяженность – 1,4 км | Разработка проектной документации | 1,81 | Бюджет | До 2028 года |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

6.1. Оценка эффективности Программы

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

-оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

-оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

-оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

-оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных целей (осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, высшими органами управления Краснодарского края в установленном ими порядке, а также органами местного самоуправления Тысячного сельского поселения Гулькевичского района).

Основные прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района на период 2016-2028 года приведены в таблицах 6.2-6.5.

Таблица 6.2

Прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры Тысячного сельского поселения Гулькевичского района

| № п/п | Перечень мероприятий | Единицы измерения | Этапы реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 очередь (2020 г.) | на расчетный срок (2028 г.) |
| 1 | Строительство автомобильной дороги IV и V категории | км | - | 7,9 |
| 2 | Строительство наземной стоянки индивидуального транспорта | ед. | - | - |
| 3 | Строительство автодорожного моста | ед. | - | - |

Таблица 6.3

Прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры

х. Тысячный

| № п/п | Перечень мероприятий | Единицы измерения | Этапы реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 очередь (2020 г.) | на расчетный срок (2028 г.) |
| 1 | Строительство главных улиц | км | - | - |
| 2 | Строительство основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
| 3 | Строительство второстепенных улиц в жилой застройке | км | 1,0 | 6,6 |
| 4 | Строительство проездов с капитальным типом покрытия | км | - | 3,8 |
| 5 | Автодорожный мост | ед. | - | - |
| 6 | Автозаправочные станции | ед. | - | - |
| 7 | Автомойки | ед. | - | - |
| 8 | Наземные стоянки индивидуального транспорта | машино-мест | - | 67 |
| 9 | Станции технического обслуживания | ед. | 1 | 1 |
| 10 | Стационарные посты ГИБДД | ед. | - | - |

Таблица 6.4

Прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры

х. Воздвиженский

| № п/п | Перечень мероприятий | Единицы измерения | Этапы реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 очередь (2020 г.) | на расчетный срок (2028 г.) |
| 1 | Строительство главных улиц | км | - | - |
| 2 | Строительство основных улиц в жилой застройке | км | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Строительство второстепенных улиц в жилой застройке | км | 0,9 | 1,8 |
| 4 | Строительство проездов с капитальным типом покрытия | км | - | 0,3 |
| 5 | Автодорожный мост | ед. | - | - |
| 6 | Автозаправочные станции | ед. | - | - |
| 7 | Автомойки | ед. | - | - |
| 8 | Наземные стоянки индивидуального транспорта | машино-мест | - | - |
| 9 | Станции технического обслуживания | ед. | - | - |
| 10 | Стационарные посты ГИБДД | ед. | - | - |

Таблица 6.5

Прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры

х. Братский

| № п/п | Перечень мероприятий | Единицы измерения | Этапы реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 очередь (2020 г.) | на расчетный срок (2028 г.) |
| 1 | Строительство главных улиц | км | - | - |
| 2 | Строительство основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
| 3 | Строительство второстепенных улиц в жилой застройке | км | - | 1,4 |
| 4 | Строительство проездов с капитальным типом покрытия | км | - | - |
| 5 | Автодорожный мост | ед. | - | - |
| 6 | Автозаправочные станции | ед. | - | - |
| 7 | Автомойки | ед. | - | - |
| 8 | Наземные стоянки индивидуального транспорта | машино-мест | - | - |
| 9 | Станции технического обслуживания | ед. | - | - |
| 10 | Стационарные посты ГИБДД | ед. | - | - |

7. Управление программой

7.1. Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Тысячного сельского поселения Гулькевичского района.

Координатором реализации Программы является администрация Тысячного сельского поселения Гулькевичского района, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

7.2. План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2016-2020 гг.;

2 этап – 2021-2028 гг.

7.3. Порядок предоставления отчетности по

выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Тысячного сельского поселения Гулькевичского района является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Тысячного сельского поселения Гулькевичского района предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

7.4. Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Тысячного сельского поселения Гулькевичского района по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы Тысячного сельского поселения Гулькевичского района.

Глава Тысячного сельского поселения

Гулькевичского района                                                                    К.И. Колесников